| Solicitud de cambio No. | EDS-MV-V1.2-CTRLC02 |
| --- | --- |

| Solicita: |  | Tami Ohara |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Puesto: |  | Dirección |  |  |  |  |  |
| Fecha de la solicitud: |  | 25/03/2021 |  |  |  |  |  |
| Software |  | Estratec Data Store |  |  |  |  |  |
| Tipo: |  | Aplicación móvil |  |  |  |  |  |
| Versión |  | 1.2 |  |  |  |  |  |
| Definición del problema o situación actual |  |  |  |  |  |  |  |
| Se requiere la activación el campo de piso para proporciona al técnico la forma de actualizar la ubicación exacta de un equipo de impresión y corrección en la sincronización de series en revisión y nuevas. |  |  |  |  |  |  |  |
| Objetivo |  |  |  |  |  |  |  |
| Habilitar el campo del piso y así agilizar los tiempos de respuesta al momento de generar un FUA del ISSSTE. |  |  |  |  |  |  |  |
| Alcance |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollar una aplicación que sirva de apoyo para la captura de información y generación de FUAS para la instalación de equipos en las instalaciones de equipos de impresión y fotocopiado. |  |  |  |  |  |  |  |
| Elemento del proyecto al que afecta el cambio requerido |  |  |  |  |  |  |  |
| [X] Objetivo [ ] Alcance [ ] Diseño |  |  | [ ] Requerimientos [ ] Pruebas de Sistema/implementación [X] Desarrollo |  |  | [ ] Otro. Especificar: |  |
| Categoría al que pertenece el cambio solicitado |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] RO: Requerimiento Operativo [ ] RN: Req. de Negocio [ ] DI: Diseño [X] ME: Mejora |  |  | [ ] ET: Especificaciones Técnicas [ ] LE: Legal / Políticas [ ] PP: Plan de Pruebas [ ] MI: Migración |  |  | [ ] EI: Error en Instalación [ ] EP: Error en Producción [ ] DO: Documentación Usuario |  |
| Impacto Estimado |  |  |  |  |  |  |  |
| Recurso Humano (Hrs.): 1 día | Fecha compromiso: 26/03/2021 Fecha de entrega: 26/03/2021 |  |  |  | Costo: $0 |  | Documentos / registros afectados: Solicitud de software Pruebas de funcionalidad y vulnerabilidad |
| Clasificación de cambio solicitado |  |  |  |  |  |  |  |
| Menor [ x ] Mayor [ ] Crítico [ ] |  |  |  | Argumentar tipo de cambio: Solo se habilitara el campo de piso en el formulario principal. |  |  |  |

- REQUERIMIENTOS DEL USUARIO.

# Requerimientos Funcionales / operativos.

| # REQUERIMIENTOS DEL USUARIO A DESARROLLAR |  |
| --- | --- |
| NO. DE REQUERIMIENTO DE USUARIO (RU) | DESCRIPCIÓN / REQUERIMIENTO DE USUARIO |
| RU- 001 | Actualizar datos de Serie, Modelo, Tipo, Unidad Administrativa, Área de Adscripción, Calle/Numero, Colonia, Ciudad, Estado, IdUnidad y Nombre del Enlace. |
| RU-002 | Activación de campo Piso |
| RU-003 | Cambiar color de campo Piso |
| RU-004 | Actualización de campo Piso en la base de datos de GoDaddy |

- REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD DEL USUARIO.

# Requerimientos de seguridad.

| # REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD A DESARROLLAR |  |
| --- | --- |
| NO. DE REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD (RS) | DESCRIPCIÓN / REQUERIMIENTO DE SEGURIDAD |
| RS- 001 | Validación de sincronización de series |

- PRE-DISEÑO. (INTERFAZ DE USUARIO)

Captura de datos

Confirmación de Guardado de información.

Notas:

- Cambio menor: Cambio que solo requiere modificación a algún campo, registró específico. No afecta diseño, producción ni programación del sistema.

- Cambio mayor: Desarrollo de funcionalidades / flujo del proceso. Afecta nuevos desarrollos / algún módulo especifico.

- Cambio crítico: Modificación que afecta objetivo / alcance del proyecto inicial / rediseño de dos o más módulos.

| Efectos / impactos en proyecto | Efectos / impactos en otros proyectos |
| --- | --- |
| Activación del campo Piso y sincronización de series, solo afecta al desarrollo de esta aplicación. | N/A |
| Comentarios |  |

- Evaluado / Aprobado 	Si [X]  No [   ]  por:

| No. | Nombre | Firma | Fecha: |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tami Ohara |  |  |
|  | Gerente de TI |  | (25/03/2021) |

| No. | Nombre | Firma | Fecha: |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Abel Uriel Martínez Vallejo |  |  |
|  | Supervisor de Desarrollo |  | (25/03/2021) |

| No. | Nombre | Firma | Fecha: |
| --- | --- | --- | --- |
| 3 | Emmanuel Arizmendi Carrillo |  |  |
|  | Programador |  | (25/03/2021) |

- PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD TRAS CAMBIOS MENORES.

Nota: Solo en casos específicos para cambios requeridos en ServiceNow, la autorización previa para realizar los cambios la realiza Líder de Calidad y Procesos. Bajo dicha autorización Supervisor de Desarrollo procede a realizar cambios ver 6.1 del PRO-SIG-GTI-23 Control de cambios en sistemas.